Flower connect	Semaine du 14 au 20

Horaires	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
8h45	Cours	Cours	Cours	Cours	Cours
12h45	Cours	Cours	Cours	Cours	Cours
13h00	Pause	Pause	Pause	Pause	Pause
13h45	-Mise en place du planning. / -Etude des sujets.	-Mise en pratique des idées pour le projet dev.	//	-Etude du sujet infra.	-Installation du serveur web en infra.
14h30	-Création compte github / -Création compte drive.	-Commencement de l’algorithme.	//	-installation de la vm adéquat.	-recherche pour mettre une page sur apache.
15h00-18h00	Préparation des idées pour les différents sujets + choix des plantes.	-Résoudre le problème de la date pour algorithme.	//	-Finition de l’algorithme.	//

Nous n’avons pas eu de difficultés.